## Slide 1: Testplan
måned og år for testen
Løsningen som skal testes

## Slide 2: Hva lurer vi på?
Kan ______________________
utføre dette ___________________________________
med vårt design, uten hjelp?
(fyll inn hvilke type brukere)
(fyll inn ett eller flere mål for brukerne)

## Slide 3: Hva skal vi teste på (løsningen)?
Skisser, wireframes, dokumenter, live system, konkurrentene?
Behøver vi legge inn testdata eller testbrukere?
Produsere dokumenter eller skisser?
Hvem skal gjøre dette?

## Slide 4: Hvem skal vi teste med?
Antall testbrukere? 2 3 4 5
Hvordan skal de være ulike?
  datakunnskap eller X akse
  domenekunnskap eller Y akse
Hvilke gruppe(r) skal vi sørge for å ha med?
Hvordan skal vi få tak i dem?
Skal de få Twist, gavekort eller noe annet?

## Slide 5: Andre deltagere
Hvem kan vi bruke som pilottester?
Hvem bør inviteres å observere, og foreslå og prioritere ”fixes”

## Slide 6: Hvilke oppgaver skal vi gi?
Er det mulig å la brukere lage en egen oppgave først?
Oppgave 1
  ønsket resultat
  noe vi bør se etter underveis?
Oppgave 2
  ønsket resultat
  noe vi bør se etter underveis?
Oppgave 3
  ønsket resultat
  noe vi bør se etter underveis?
Oppgave 4
  ønsket resultat
  noe vi bør se etter underveis?
Oppgave 5
  ønsket resultat
  noe vi bør se etter underveis?

## Slide 7: Kommunisere
Hva slags dokumentasjon behøver vi for testen?
Hvem bør testen kommuniseres til?
Kan vi bruke denne testen i noe PR sammenheng?
Skal vi ta still bilder fra brukertesten? (husk å be om lov til å bruke)
Skal vi ta opp video fra denne testen? (husk samtykkeskjema + kopi til bruker)

## Slide 8: To-do liste
Oppgave | Når | Hvem
bestille rom til brukertest og beslutningsmøte | ASAP | 
lage testplan og testoppgaver * | 2-3 uker før | 
finne og avtale med testbrukere, send bekreftelse på SMS * | 2 uker før | 
forberede dokumenter, skisser, prototype, og/eller testdata | 1-2 uker før | 
skaffe belønning til brukere | 1 uke før | 
prøve ut og rette opp oppgaver, ”løsning” og testdata (pilot), invitere og lære opp observatørene | 1 uke før | 
kopiere oppgaver; teste utstyret; ordne mat og drikke | 2 dager før | 
sende SMS påminnelse til brukere | dagen før | 
ta i mot brukere, gjennmføre test, lede oppsummering * | test dagen | 
produserer og kommuniserer presentasjon og /eller rapport fra testen | uken etter | 
sender takk for evt. interne brukere | uken etter | 

## Slide 9: Tidsskjema for tester på dagtid
 | 3 brukere | 4 brukere | 5 brukere
siste sjekk | 8:00 - 8:30 | 8:00 - 8:30 | 8:00 - 8:30
bruker 1 | 8:30 - 9:30 | 8:30 - 9:30 | 8:30 - 9:30
oppsummering, pause | 9:30-10:00 | 9:30-10:00 | 9:30-10:00
bruker 2 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00
oppsummering, lunsj | 11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30
bruker 3 | 11:30 - 12:30 | 11:30 - 12:30 | 11:30 - 12:30
oppsummering, pause | 12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00
bruker 4 |  | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00
oppsummering, pause |  | 14:00 - 14:30 | 14:00 - 14:30
bruker 5 |  |  | 14:30 - 15:30
oppsummering |  |  | 15:30 - 16:00
beslutningsmøte | 13:00 - 15:00 | 14:30 - 16:30 | neste dag

## Slide 10: Tidsskjema for ettermiddagstester
 | 3 brukere | 4 brukere | 5 - 6 brukere
siste sjekk | 14:00-14:30 | 14:00-14:30 | benytt planen
bruker 1 | 14:30- 15:30 | 14:30- 15:30 | for 3 brukere
oppsummering, pause | 15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 | 2 dager på rad
bruker 2 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 
oppsummering, pause | 17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | 
bruker 3 | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | 
oppsummering, pause | 18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | 
bruker 4 |  | 19:00 - 20:00 | 
oppsummering |  | 20:00 - 20:30 | 
beslutningsmøte | 2. dag morgen | 2. dag morgen | 3. dag morgen