## Slide 1: Testplan Trygg pleie
Brukertest Strukturert Journal Helse Vest

## Slide 2: Hva lurer vi på?
Kan personell som i dag registrerer prokom-skjema for
trygg pleie risikovurdering
Registrere sine vurderinger i en arketypebasert løsning i dips
med vårt design, uten hjelp?

## Slide 3: Hva skal vi teste på (løsningen)?
Primært live system
  Skisser, wireframes, utklipp vil være fallback i tilfelle databrudd.
Miljøet vil inneholde nødvendig testdata (testpasienter og skjema som skal være testobjekt?

## Slide 4: Hvem skal vi teste med?
Antall testbrukere? 6
Hvordan skal de være ulike?
  datakunnskap eller X akse
  domenekunnskap eller Y akse
Hvilke gruppe(r) skal vi sørge for å ha med?
  Fagpersonell I klinikk og klinikknære tjenester
Hvordan skal vi få tak i dem?
  Arbeidsgruppedeltakere rekrutterer testere
Skal de få Twist, gavekort eller noe annet?
  DIPs vil gi deltakerne en liten gave, trenger postadresser

## Slide 5: Andre deltagere
Hvem kan vi bruke som pilottester?
  Senter for e-helse er svært nærliggende å benytte
  Deltakerne i arbeidsgruppene
Hvem bør inviteres å observere, og foreslå og prioritere ”fixes”
  DIPS utvikling og produkt
  Senter for e-helse
  Hovedprosjeket «overgang til dips arena»

## Slide 6: Hvilke oppgaver skal vi gi?
Er det mulig å la brukere lage en egen oppgave først?
Oppgave 1
  ønsket resultat
  noe vi bør se etter underveis?
Oppgave 2
  ønsket resultat
  noe vi bør se etter underveis?
Oppgave 3
  ønsket resultat
  noe vi bør se etter underveis?
Oppgave 4
  ønsket resultat
  noe vi bør se etter underveis?
Oppgave 5
  ønsket resultat
  noe vi bør se etter underveis?

## Slide 7: Kommunisere
Hva slags dokumentasjon behøver vi for testen?
  Oppgavene
Hvem bør testen kommuniseres til?
  Interessentanalysen
  DIPS produkt og utviklingsavdeling
Kan vi bruke denne testen i noe PR sammenheng?
  Kan vurderes
Skal vi ta opp video fra denne testen? Få samtykke
  Vi er avhengig av lync video på grunn av distribuert testing, holder det med muntlig samtykke? Alt materiale vil slettes når rapporten ferdigstilles.

## Slide 8: To-do liste
Oppgave | Når | Hvem
bestille rom til brukertest | ASAP | JE
lage testplan og testoppgaver | 2-3 uker før | Alle
finne og avtale med testbrukere, send bekreftelse på SMS | 2 uker før | JE
forberede dokumenter, skisser, prototype, og/eller testdata | 1-2 uker før | LMK
skaffe belønning til brukere (sendes i post) | 1 uke før | LMK
prøve ut og rette opp oppgaver, ”løsning” og testdata (pilot), invitere og lære opp observatørene | 1 uke før | JE/LMK
kopiere oppgaver; teste utstyret; ordne mat og drikke (Bergen, kaffe, te, vann og kjeks) | 2 dager før | JE/LMK
sende SMS påminnelse til brukere | dagen før | JE
ta i mot brukere, gjennomføre test, lede oppsummering | test dagen | Alle
produserer og kommuniserer presentasjon og /eller rapport fra testen | uken etter | JE/LMK
sender takk for evt. interne brukere | uken etter | DIPS

## Slide 9: Tidsskjema for tester på dagtid
 | 6 brukere
siste sjekk | 08:30 – 09:00
bruker 1 | 09:00 – 09:45
oppsummering, pause | 09:45 – 10:00
bruker 2 | 10:00 – 10:45
oppsummering, pause | 10:45 - 11:00
bruker 3 | 11:00 – 11:45
oppsummering, lunsj | 11:45 – 12:30
bruker 4 | 12:30 - 13:15
oppsummering, pause | 13:15 - 13:30
bruker 5 | 13:30 - 14:15
oppsummering, pause | 14:15 – 14:30
bruker 6 | 14:30 – 15:15
Oppsummering | 15:15 – 15:30